**8. Информатизация университета**

Ответственный – начальникУправления информатизации (УИ) А. А. Положенцев

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Ответственные** | **Срок** | **Результат**  **и/или измеримый**  **показатель** | **Контроль** | **Примерные затраты**  **(тыс.р.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 8.1 | Приобретение лицензий Универсальное рабочее место (УРМ) системы электронного документооборота CompanyMedia 4.3 | Начальник УИ | Февраль | Поставка лицензий.  Функционирование СЭД. | Информация  на ректорском совещании | 960 000,00  ст. 226 ВБ  ЦФО – расходы на информатизацию (Положенцев А.А.) |
| 8.2 | Приобретение антивирусного ПО | Начальник УИ | Февраль | Антивирус для рабочих станций университетского комплекса | Информация  на ректорском совещании | 535 800,00  ст. 226ВБЦФО – расходы на информатизацию (Положенцев А.А.) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 8.3 | Приобретение аппаратной платформыUserGate UTM для организации полноценной фильтрации и контроля трафика. | Начальник УИ | Март | Безопасный доступ в интернет. | Информация  на ректорском совещании | 1 000 000,00  ст. 310 ВБ  ЦФО – расходы на информатизацию (Положенцев А.А.) |
| 8.4 | Техническое обслуживание и профилактический ремонт мультимедийных аудиторий | Начальник УИ | 01.02.2017-31.01.2018 | Ремонт, регламентные работы.  Функционирование мультимедийно-проекционного оборудования. | Информация  на ректорском совещании | 1 000 000,00  ст. 226ВБ  ЦФО – расходы на информатизацию (Положенцев А.А.) |
| 8.5 | Приобретение ПК и печатающей техники (компьютерные классы и рабочие места работников университета). | Начальник УИ | Февраль | Обновление компьютерной техники.  Поддержание учебного процесса. | Информация  на ректорском совещании | 7 134 050,00  ст. 310ВБ  ЦФО – расходы на информатизацию (Положенцев А.А.) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 8.6 | Приобретение подписки Microsoft | Начальник УИ | Февраль | Соблюдение лицензионного соглашения.  Поддержание учебного процесса. | Информация  на ректорском совещании | 2 089 860,00  ст. 226ВБ  ЦФО – расходы на информатизацию (Положенцев А.А.) |
| 8.7 | Сопровождение системы BlackBoard | Начальник УИ | 31.01.2017-01.02.2018 | Плановая работа.  Поддержание учебного процесса. | Информация  на ректорском совещании | 2 206 420,00  ст. 226ВБ  ЦФО –  расходы на информатизацию (Положенцев А.А.) |
| 8.8 | Обновление и сопровождение справочно-правовой системы Консультант Плюс | Начальник УИ | 31.01.2017-01.02.2018 | Получение актуальной правовой информации. | Информация  на ректорском совещании | 522 000,00  ст. 226ВБ  ЦФО –  расходы на информатизацию (Положенцев А.А.) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 8.9 | Предоставление каналов передачи данных и доступа к сети Интернет без ограничения по трафику и предоставление IP-VPN | Начальник УИ | 31.01.2017-01.02.2018 | Организация каналов связи и интернет. | Информация  на ректорском совещании | 1 482 456,00  ст. 221ВБ  ЦФО –  расходы на информатизацию (Положенцев А.А.) |
| 8.10 | Техническое обслуживание и профилактический ремонт печатных агрегатов | Начальник УИ | 31.01.2017-01.02.2018 | Ремонт, регламентные работы.  Функционирование печатающей техники. | Информация  на ректорском совещании | 1 800 000,00  ст. 226ВБ  ЦФО – расходы на информатизацию (Положенцев А.А.) |
| 8.11 | Приобретение компьютерных комплектующих, принадлежностей для компьютерного оборудования и оборудования для ремонта и обслуживания СКС, ЗИП для серверов видеонаблюдения | Начальник УИ | Июнь | Ремонтные работы.  Поддержание компьютерного и серверного оборудования в рабочем состоянии. | Информация  на ректорском совещании | 1 701 055,00  ст. 340ВБ  ЦФО – расходы на информатизацию (Положенцев А.А.) |
| 8.12 | Приобретение ноутбуков (программа мобильный преподаватель/мобильный студент) | Начальник УИ | Август | Покупка техники.  Поддержание учебного процесса. | Информация  на ректорском совещании | 710 640,00  ст. 310ВБ  ЦФО – расходы на информатизацию (Положенцев А.А.) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 8.13 | Приобретение ПО для учебного процесса. | Начальник УИ | Июль | Лицензии.  Поддержание учебного процесса | Информация  на ректорском совещании | 1 159 050,00  ст. 226ВБ  ЦФО – расходы на информатизацию (Положенцев А.А.) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Необходимое финансирование в 2017 году (тыс. р.)** | | | | |
| **Статья** | **ЦФО** | **ФБ** | **ВБ** | **Всего** |
| 310 | Положенцев А.А. |  | 8844690,00 | 8844690,00 |
| 226 | Положенцев А.А. |  | 10273130,00 | 10273130,00 |
| 340 | Положенцев А.А. |  | 1701055,00 | 1701055,00 |
| 221 | Положенцев А.А. |  | 1482456,00 | 1482456,00 |
| **ИТОГО:** |  |  | **22301331,00** | **22301331,00** |