**6. Развитие материально-технической базы университета**

Ответственный – проректор по капитальному строительству и инфраструктуре (КС и И) А.В. Суворов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Ответственные** | **Срок** | **Результат**  **и/или измеримый**  **показатель** | **Контроль** | **Примерные затраты**  **(тыс.р.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Ремонт 4-го этажа общежития № 3 | Проректор  по капитальному строительству  и инфраструктуре | Август | Акты  приемки работ | Информация  на ректорском  совещании | 8 100  ст. 225 ВБ  ЦФО –  проректор  по КС и И |
| 2 | 2-ой этап капитального ремонта спортивного ядра стадиона (устройство рулонного  покрытия типа «OSST» на беговых дорожках, устройство площадок  для сдачи норм ГТО и «WORKOUT» | Проректор  по капитальному строительству  и инфраструктуре | До 1 сентября | Акты  приемки работ | Информация  на ректорском  совещании | 17 000  ст. 225 ВБ  ЦФО –  проректор  по КС и И |
| 3 | Ремонт кровли здания ГУК (центральная часть, над ректоратом) | Проректор  по капитальному строительству  и инфраструктуре | Август | Акты  приемки работ | Информация  на ректорском  совещании | 5 300  ст. 225 ВБ  ЦФО –  проректор  по КС и И |
| 4 | Ремонтные работы по ремонту системы кондиционирования в помещении серверной здания ГУК+ усиление конструкции пола  и монтаж оборудования перенесенного с учебного корпуса № 3 | Проректор  по капитальному строительству  и инфраструктуре | Июнь | Акты  приемки работ | Информация  на ректорском  совещании | 404,6  ст. 226 ВБ  ЦФО –  проректор  по КС и И  26  ст. 225 ВБ  ЦФО –  проректор  по КС и И |
| 5 | Ремонт электропроводки в здании гаража | Проректор  по капитальному строительству  и инфраструктуре | Июнь | Акты  приемки работ | Информация  на ректорском  совещании | 600  ст. 225 ВБ  ЦФО –  проректор  по КС и И |
| 6 | Выполнить работы по монтажу пожарной сигнализации и системы оповещения в здании ИЗО (2-й этап) | Проректор  по капитальному строительству  и инфраструктуре | Май | Акты  приемки работ | Информация  на ректорском  совещании | 1 800  ст. 225 ВБ  ЦФО –  проректор  по КС и И |
| 7 | Проектирование антенно-фидерного устройства для клуба любительской радиосвязи университета (повторное, договор этого года закончился зачислением исполнителя в недобросовестные поставщики) | Проректор  по капитальному строительству  и инфраструктуре | Август | Акты  приемки работ | Информация  на ректорском  совещании | 1 500  ст. 226 ВБ  ЦФО –  проректор  по КС и И |
| 8 | Текущий ремонт помещений ГУКа: Б2-109; Б2-96; Б3-56; Б3-68; Б3-64; Б2-44; Б2-35; Б0-27; Б3-26; Б4-71; лестницы запасных выходов №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12; все коридоры; центральная лестница, потолки центр 1-й и 2-й этажи | Проректор  по капитальному строительству  и инфраструктуре | Август | Акты  приемки работ | Информация  на ректорском  совещании | 2 500  ст. 225 ВБ  ЦФО –  проректор  по КС и И |
| 9 | Ремонт туалетов и смежных с ними комнат в общежитии № 7 (4, 3, 2 этажей) | Проректор  по капитальному строительству  и инфраструктуре | Апрель | Акты  приемки работ | Информация  на ректорском  совещании | 1 800  ст. 225 ВБ  ЦФО –  проректор  по КС и И |
| 10 | Замена управления запасными выходами с «Легоса» на «Русгард» в общежитиях № 4, 5, 7, 8 + шлагбаум; 3-й учебный корпус + ГУК | Проректор  по капитальному строительству  и инфраструктуре | Сентябрь | Акты  приемки работ | Информация  на ректорском  совещании | 1 200  ст. 225 ВБ  ЦФО –  проректор  по КС и И |
| 11 | Ремонт наружных пожарных лестниц ГУК; спорткомплекс; учебный корпус № 3; ИДПО | Проректор  по капитальному строительству  и инфраструктуре | Июль | Акты  приемки работ | Информация  на ректорском  совещании | 400  ст. 225 ВБ  ЦФО –  проректор  по КС и И |
| 12 | Заменить двери запасных выходов с открыванием по ходу эвакуации: № 4; 6; 7; общежития 2 и 5; выход из большого зала спорткомплекса | Проректор  по капитальному строительству  и инфраструктуре | Май | Акты  приемки работ | Информация  на ректорском  совещании | 800  ст. 225 ВБ  ЦФО –  проректор  по КС и И |
| 13 | Оборудовать индукционной петлей помещение актового зала (программа создания безбарьерной среды) | Проректор  по капитальному строительству  и инфраструктуре | Декабрь | Акты  приемки работ | Информация  на ректорском  совещании | 400  ст. 225 ВБ  ЦФО –  проректор  по КС и И |
| 14 | Ремонтные работы, связанные с устройством освещения стадиона | Проректор  по капитальному строительству  и инфраструктуре | Март | Акты  приемки работ | Информация  на ректорском  совещании | 2 700  ст. 225 ВБ  ЦФО –  проректор  по КС и И |
| 15 | Капитальный ремонт аудиторий:  – Б4-18 (кафедра «Экономики транспорта»);  – Б3-3, Б3-36, Б3-37 (кафедра «Естественнонаучные дисциплины»;  – Б4-41 (первый отдел);  – Б4-19,Б4-23 (кафедра «УСЭС»)  (при наличии дополнительного бюджетного финансирования или за счет экономии на торгах) | Проректор  по капитальному строительству  и инфраструктуре | Август | Акты  приемки работ | Информация  на ректорском  совещании | 3 680  ст. 225 ВБ  ЦФО –  проректор  по КС и И |
| 16 | Капитальный ремонт помещений общежития № 5 (12 душевых в секции 5/1, начиная сверху)  (при наличии дополнительного бюджетного финансирования или за счет экономии на торгах) | Проректор  по капитальному строительству  и инфраструктуре | Август | Акты  приемки работ | Информация  на ректорском  совещании | 2 800  ст. 225 ВБ  ЦФО –  проректор  по КС и И |
| 17 | Регистрация прав оперативного управления на инженерные сети:  1. Трубопровод (тепловая сеть) от ТК УТ1а до ввода в здание общежития №8;  2. Сети радиофикации от здания по ул. Колмогорова,66 до общежития № 8.  3. Кабельная линия 0,4 кВ от РП406 до ВРУ здания теплопункта ул. Колмогорова, 66ж | капитальному  строительству  и инфраструктуре,  главный бухгалтер,  УПООП | В течение года | Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную, государственную регистрацию | Информация  на ректорском  совещании | 60  ст. 226 ВБ  ЦФО –  проректор  по КС и И |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Необходимое финансирование в 2018 году (тыс. р.)** | | | | |
| **Статья** | **ЦФО** | **ФБ** | **ВБ** | **Всего** |
| 225 | Проректор по КС и И | 0 | 49 106 | 49 106 |
| 226 | Проректор по КС и И | 0 | 1 964,6 | 1 964,6 |
| **ИТОГО:** |  | 0 | 51 070,6 | 51 070,6 |